## Slide 1
REV02 · OUTUBRO 2026

## Slide 2
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Objetivo do Produto D14
PLI-SP 2050
02
O Produto D14 tem como objetivo construir uma base crítica e rastreável para cada projeto ou ação mantido na carteira após a triagem preliminar do D11. Para isso, ele consolida as informações produzidas nas etapas anteriores, acrescenta análises próprias e organiza o resultado em uma Ficha Analítica de Projeto, denominada FAP.
• O D14 reúne, em um único registro, os resultados disponíveis, as restrições conhecidas, as incertezas, o estágio de maturidade e as informações que ainda precisam ser produzidas.
• A FAP prepara o escopo e as evidências que permitirão estimar custos no D15, avaliar a viabilidade socioeconômica no D16 e priorizar soluções dentro dos programas no D17.
• O D14 também vincula cada projeto aos Programas de Estado para que dependências, complementaridades e sobreposições permaneçam visíveis durante a decisão.
FICHA ANALÍTICA DE PROJETO · FAP
IDENTIFICADOR · A2.3.6
1
Identificação e propósito
Este bloco explica qual é o projeto, que problema procura resolver, onde se localiza, quando deverá operar e com quais temas e programas se relaciona.
2
Evidências e impactos
Este bloco reúne os resultados da rede, quando aplicáveis, e as análises territoriais, ambientais, climáticas, atmosféricas, sociais e econômicas produzidas para o projeto.
3
Condições para avançar
Este bloco registra a maturidade, as dependências institucionais, as incertezas e as informações ainda necessárias para que os Produtos D15, D16 e D17 prossigam com segurança.
A FAP sintetiza evidências. Ela não gera nota global, ranking ou decisão de prioridade.

## Slide 3
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Vocabulário essencial
PLI-SP 2050
03
Esta apresentação utiliza termos próprios da organização do PLI. As definições abaixo permitem compreender o documento sem conhecimento prévio dos trabalhos.
Tema
Um tema representa um problema ou uma necessidade recorrente identificada nas escutas e nos diagnósticos. Ele descreve o que precisa ser enfrentado, sem impor uma única solução.
Projeto ou ação
Um projeto ou uma ação corresponde a uma resposta possível ao tema. A resposta pode envolver infraestrutura, operação, regulação, organização institucional ou financiamento.
FAP
A Ficha Analítica de Projeto é o registro único que reúne a identidade, as evidências, as restrições, as incertezas e o estágio de preparação de cada projeto ou ação, inclusive quando a iniciativa não envolve uma obra física.
Programa de Estado
Um Programa de Estado combina projetos e ações que, em conjunto, procuram enfrentar um problema público amplo. O mesmo projeto pode contribuir para mais de um programa.
Os códigos dos projetos, como A2.3.6 ou A4.8, funcionam como identificadores cadastrais e sempre aparecem acompanhados do nome da iniciativa.

## Slide 4
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Vocabulário operacional
PLI-SP 2050
04
Estes termos explicam como as informações serão registradas e utilizadas entre os Produtos do PLI.
Carteira
A carteira é o conjunto de projetos e ações que um Programa de Estado organizará para implantação no curto, no médio e no longo prazo, depois da avaliação e da priorização.
Programa finalístico
Um programa finalístico reúne soluções que produzem resultados diretamente percebidos pelos usuários, pelo sistema produtivo ou pelos territórios.
Programa habilitador
Um programa habilitador reúne regras, capacidades, salvaguardas e instrumentos transversais necessários para que os projetos finalísticos possam ser implantados e operados.
Contrafactual
O contrafactual é o cenário de referência que mostra o que ocorreria sem o projeto analisado. A comparação entre o cenário com projeto e esse cenário sem projeto permite isolar o efeito incremental da intervenção.
Diligência
Uma diligência é uma solicitação objetiva de informação, estudo, validação ou decisão, acompanhada do responsável, da evidência esperada e do Produto que utilizará a resposta.
Modelo macroscópico
O modelo macroscópico de transportes representa fluxos e capacidades em escala estadual ou regional. Ele é adequado a intervenções estruturantes, mas não reproduz com precisão todas as obras locais ou ações institucionais.
Essas definições acompanham toda a Nota Técnica e evitam que expressões metodológicas recebam interpretações diferentes entre as equipes.

## Slide 5
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
O PLI e a posição do D14
PLI-SP 2050
05
O PLI-SP 2050 organiza uma sequência de Produtos para transformar diagnósticos e propostas em programas de investimento que possam ser avaliados, priorizados e implementados pelo Estado.
D8–D11
Formação da carteira
Os Produtos D8 a D10 estruturam o modelo, a demanda e a oferta de referência. O D11 reúne os problemas, as propostas e os condicionantes obtidos nas análises técnicas e nos processos de escuta.
D12–D14
Qualificação dos projetos
O D12 simula as intervenções representáveis no modelo macroscópico da rede de transportes, o D13 interpreta os gargalos remanescentes e o D14 consolida todos os projetos que não foram excluídos na triagem preliminar do D11, tenham eles passado ou não pela simulação.
D15–D18
Avaliação e programação
Os Produtos D15 e D16 acrescentam custos e resultados socioeconômicos, o D17 prioriza soluções dentro dos Programas de Estado e o D18 aprofunda os condicionantes jurídicos e institucionais que exigirem tratamento específico.
O D14 qualifica os projetos e prepara as evidências necessárias para as etapas seguintes. Ele não produz nota global, ranking ou decisão de prioridade.

## Slide 6
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Entregas do D14
PLI-SP 2050
06
01
FAP por projeto
O D14 produzirá uma ficha sintética e páginas de detalhamento para cada projeto. O mesmo conteúdo alimentará o relatório em Word e a base estruturada em Excel.
02
Base mestra
A base mestra manterá um cadastro único dos projetos e armazenará indicadores, fontes, versões, relações, vínculos programáticos, riscos, lacunas de informação e diligências pendentes.
03
Programas de Estado
O D14 organizará os projetos e as ações em programas finalísticos e habilitadores. Cada projeto continuará associado a uma única FAP, embora possa participar de vários programas.
O D14 produz a base comum que permite comparar alternativas sem apagar a diversidade dos projetos.

## Slide 7
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Escopo e limites
PLI-SP 2050
07
O D14 realiza
O que será realizado nos produtos seguintes
• A equipe do D14 concilia os registros existentes e define com precisão qual objeto poderá ser avaliado e decidido pelo Governo.
• Quando o projeto tiver sido simulado, o D14 traduz os resultados do D12 e os pontos críticos do D13 para uma leitura utilizável nas etapas seguintes.
• O D14 produz análises territoriais, ambientais, climáticas, atmosféricas, sociais, econômicas e institucionais compatíveis com a natureza de cada projeto.
• A FAP registra a maturidade, as dependências, as restrições, as incertezas e as lacunas que condicionam a avaliação ou a implantação.
• A equipe vincula cada projeto aos Programas de Estado em que ele desempenha uma função concreta.
• O D15 estimará o investimento necessário, denominado CAPEX, e os custos de operação e manutenção, denominados OPEX.
• O D16 monetizará os benefícios defensáveis e calculará os indicadores de viabilidade socioeconômica.
• O D17 definirá, com orientação do Governo, os pesos dos critérios e realizará a hierarquização dentro de cada programa.
• A decisão de implantar, excluir ou definir o horizonte de implantação de cada projeto ocorrerá depois que custos, benefícios, riscos e prioridades tiverem sido analisados em conjunto.
O título contratual “projetos selecionados” refere-se aos projetos mantidos na carteira após a triagem preliminar do D11, e não a uma seleção comparativa produzida pelo D14.

## Slide 8
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Lugar do D14 no PLI
PLI-SP 2050
08
O PLI percorre cinco objetivos complementares. O D14 ocupa a transição entre identificar e qualificar respostas e criar condições para sua avaliação e priorização.
1
Diagnosticar
Os produtos iniciais descrevem a infraestrutura, os serviços e os problemas observados no sistema logístico atual.
2
Antecipar
As projeções mostram como a demanda, a oferta e os desafios poderão evoluir até 2050.
3
Qualificar
O D14 organiza cada proposta, reúne suas evidências e explicita as condições necessárias para avaliá-la.
4
Avaliar
Os Produtos D15, D16 e D17 acrescentam custos, benefícios socioeconômicos e critérios de decisão definidos pelo Estado.
5
Programar
O PLI converte os resultados em carteiras de curto, médio e longo prazo para cada Programa de Estado.
O D14 não encerra a decisão. Ele fornece a descrição, as evidências e os condicionantes necessários para que a decisão seja explicável.

## Slide 9
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
01
Integração dos produtos
O D14 recebe uma carteira heterogênea. Parte dos projetos chega acompanhada de simulações e diagnósticos de rede. Outra parte chega diretamente do D11 e recebe somente os blocos analíticos aplicáveis.
PLI-SP 2050
09

## Slide 10
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Encadeamento do PLI
PLI-SP 2050
10
1
D8–D10 · Base
Esses produtos constroem o modelo de transportes e definem a demanda futura e a oferta que servirá de referência para as comparações.
2
D11 · Origem
O D11 transforma as escutas e os diagnósticos em temas, propostas e condicionantes que compõem a carteira inicial.
3
D12–D13 · Teste
O D12 simula as alternativas representáveis na rede estadual ou regional, e o D13 interpreta os gargalos e as premissas que permanecem relevantes.
4
D14 · Consolidação
O D14 reúne a identidade, as evidências e as análises próprias na FAP e organiza os projetos em Programas de Estado.
5
D15–D17 · Avaliação
Os três produtos seguintes estimam custos, avaliam a viabilidade socioeconômica e hierarquizam soluções dentro dos programas.
O D18 funciona como uma interface paralela e aprofunda os condicionantes jurídicos, institucionais e regulatórios que o D14 identifica nas FAPs.
A informação circula entre produtos, mas cada etapa mantém responsabilidade metodológica própria.

## Slide 11
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Base de modelagem
PLI-SP 2050
11
D8
Modelo de transportes
O D8 representa a rede, os fluxos entre origens e destinos e as decisões de rota e modo de transporte. O modelo é ajustado para reproduzir o ano-base e calcula o custo percebido das viagens, que combina tempo, tarifa, distância, confiabilidade e outros componentes. Ele fornece a infraestrutura computacional das análises, mas não formula nem seleciona projetos.
D9
Demanda futura
O D9 projeta a demanda tendencial de cargas e passageiros para os horizontes do PLI. O D12 utiliza a mesma demanda em todas as alternativas de oferta de um mesmo horizonte.
D10
Oferta futura
O D10 organiza a rede atual e as obras comprometidas, incluindo iniciativas contratadas, em licitação ou governamentais em estágio avançado. Essas obras integram a situação de referência, denominada contrafactual, e não podem ser atribuídas aos projetos do PLI.
Uma base comum evita que crescimento da demanda ou obras independentes sejam contabilizados como efeito do projeto analisado.

## Slide 12
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
A matéria-prima do D11
PLI-SP 2050
12
O D11 reúne propostas e condicionantes provenientes de diferentes processos de escuta e análise. A presença de uma proposta no D11 preserva sua origem e justifica sua avaliação, mas não representa decisão sobre implantação ou prioridade.
Fontes principais
Tratamento no D14
• Os encontros setoriais registram as percepções e as propostas de embarcadores, indústrias, operadores e representantes institucionais.
• Os workshops regionais identificam necessidades específicas dos diferentes territórios do Estado.
• A interlocução com órgãos e empresas públicas incorpora o conhecimento das instituições que executam diretamente as políticas estaduais.
• Os Produtos anteriores também fornecem evidências sobre tendências tecnológicas, energéticas, produtivas e institucionais.
• O D14 padroniza a denominação de cada projeto sem eliminar o nome utilizado pela fonte original.
• A equipe define se o objeto corresponde a um projeto isolado, a um componente, a uma alternativa ou a um sistema formado por vários projetos.
• A ficha explica o propósito, o mecanismo esperado de mudança e os grupos que poderão ser beneficiados ou afetados.
• O D14 distingue as afirmações apoiadas por evidência das questões que ainda exigem estudo ou validação.
O D11 fornece a carteira bruta. O D14 transforma essa carteira em objetos analíticos documentados.

## Slide 13
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Base cadastral atual
PLI-SP 2050
13
33
A versão atual da base contém 33 temas, incluindo T32 e T33.
257
O Caderno de Ações registra 257 entradas com código próprio.
246
A carteira reúne 246 intervenções de natureza física.
11
Onze registros do grupo cadastral A7 correspondem a ações institucionais ou regulatórias.
46,7%
Quase metade dos projetos físicos já se relaciona com dois ou três temas.
Pontos de conciliação
• A base atual acrescentou o Tema T32, relacionado ao Plano Integrado de Transportes Urbanos, e o Tema T33, relacionado a ferrovias federais ou externas. A referência anterior de 31 temas deve ser atualizada.
• O registro cadastral B1.1.2 ainda não pôde ser associado a uma iniciativa nomeada no Caderno de Ações. Ele permanecerá marcado como “em conciliação” até que a equipe identifique o objeto correspondente.
• Uma relação com mais de um tema ou programa não cria um novo projeto. Cada identificador mantém uma única FAP.
Os quantitativos correspondem ao retrato cadastral e ao Caderno de Ações recebidos em 4 de setembro de 2026. A primeira tarefa da FAP consiste em estabilizar a identidade do projeto antes de avaliar seus efeitos.

## Slide 14
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Duas rotas analíticas
PLI-SP 2050
14
Projetos simulados
Projetos não simulados
Esses projetos são identificados no D11, representados na simulação do D12, examinados quanto aos gargalos no D13 e consolidados no D14. Essa rota abrange intervenções estruturantes que podem ser representadas no modelo macroscópico da rede de transportes.
Esses projetos são identificados no D11 e seguem diretamente para o D14. Essa rota abrange intervenções físicas de menor escala, ações institucionais, regulatórias, financeiras, digitais ou operacionais e iniciativas ainda insuficientemente definidas para uma representação confiável no modelo.
A estrutura cadastral permanece comum. Campos não aplicáveis são registrados como N/A. Informações ainda ausentes são registradas como N/D. “Não simulado” descreve o percurso metodológico e não o mérito do projeto.
A profundidade da análise varia, mas a rastreabilidade e as regras de registro permanecem iguais.

## Slide 15
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Resultados do D12
PLI-SP 2050
15
Arquitetura de comparação
Indicadores que chegam à FAP
• C0: este cenário combina a demanda futura com a oferta existente e revela onde poderão surgir ou se agravar os estrangulamentos.
• CMIN: este cenário acrescenta à oferta atual as obras comprometidas e funciona como o contrafactual comum para a avaliação dos projetos.
• CK: cada cenário CK acrescenta ao CMIN o projeto ou o pacote coerente que a equipe deseja examinar.
• O modelo utiliza 2023 como ano-base e produz resultados para 2028, 2033, 2038, 2043 e 2050.
• A FAP recebe os volumes de carga e de passageiros desagregados por modo de transporte, corredor e horizonte de análise.
• Os resultados incluem distâncias e tempos acumulados pelos veículos, além de velocidades e custos de transporte calculados pelo modelo.
• A análise registra o fluxo alocado a cada trecho, a parcela da capacidade disponível que foi utilizada e o nível de serviço observado nos trechos relevantes.
• A equipe identifica transferências entre rotas ou modos de transporte e verifica efeitos que aparecem antes ou depois do trecho diretamente tratado.
• Cada efeito é apresentado como uma variação em relação ao mesmo cenário de referência, o que permite comparar alternativas de forma consistente.
O D12 mede mudanças técnicas da rede. O benefício socioeconômico será examinado no D16.

## Slide 16
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Pontos críticos do D13
PLI-SP 2050
16
1
Detecção
A equipe localiza situações em que capacidade, demanda, tempo de viagem, filas, utilização ou nível de serviço indicam uma restrição relevante.
2
Comparação
O diagnóstico compara a rede com e sem o projeto e observa também os efeitos produzidos nos trechos conectados.
3
Qualificação
Cada ponto crítico é descrito segundo sua magnitude, duração, propagação, recorrência e sensibilidade às premissas.
4
Classificação
O D13 distingue gargalos críticos ou residuais, premissas críticas, ociosidades e vulnerabilidades da rede.
5
Registro
A FAP recebe a localização, a evidência, a causa provável, o grau de confiança e o encaminhamento proposto para cada ponto.
• Os limites de criticidade variam para cada modo de transporte e precisam permanecer associados à unidade de medida, ao horizonte e ao cenário.
• A validação combina equipe de modelagem, especialista modal, confronto com operadores e verificação institucional.
• O D13 também registra vulnerabilidades que a escala do modelo macroscópico de transportes não consegue representar diretamente.
O D13 converte resultados do modelo em um diagnóstico técnico utilizável pelos produtos seguintes.

## Slide 17
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Convergência no D14
PLI-SP 2050
17
D11
Identidade e propósito
O D11 fornece o tema de origem, a descrição do problema, a proposta inicial, as denominações usadas nas fontes, as justificativas, os agentes envolvidos e o grau inicial de definição.
D12
Mudança na rede
O D12 demonstra a mudança incremental produzida pelo projeto, compara o resultado com o contrafactual e informa o horizonte em que a intervenção se torna necessária.
D13
Gargalos e premissas
O D13 identifica os pontos críticos que permanecem, explica suas causas e registra a sensibilidade, a confiança, as ociosidades e as vulnerabilidades que precisam de investigação adicional.
D14
Análises próprias
O D14 acrescenta a leitura territorial, ambiental, climática, atmosférica, econômica e institucional, incluindo a análise de como os efeitos se distribuem entre grupos sociais e territórios. A ficha também registra a maturidade, uma indicação inicial de quem poderia financiar a implantação e a operação e os vínculos programáticos.
A FAP reúne as camadas em uma narrativa verificável e em registros estruturados.

## Slide 18
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Interface com o D15
PLI-SP 2050
18
O que o D14 entrega
O que retorna do D15
• O D14 descreve o escopo físico ou institucional do objeto que o Governo poderá efetivamente decidir e contratar.
• A FAP identifica os componentes, as fases, a geometria disponível e o horizonte previsto para a implantação.
• O registro explicita as hipóteses operacionais, a vida útil esperada e as necessidades conhecidas de manutenção.
• As dependências que podem alterar quantidades, sequência de implantação ou risco construtivo permanecem associadas ao projeto.
• A equipe formula uma hipótese preliminar sobre quem implantará, operará e financiará a solução.
• O D15 devolve a estimativa de CAPEX para cada componente, fase e horizonte de implantação.
• O produto também calcula o OPEX e os custos periódicos necessários para manter ou repor os ativos ao longo de sua vida útil.
• As estimativas apresentam as premissas de preço, as contingências e os riscos que podem alterar o custo.
• O cronograma de desembolsos é estruturado de forma compatível com a avaliação econômica do D16.
• Quando o escopo não estiver suficientemente definido, o D15 solicita à equipe do D14 as informações adicionais necessárias.
O D14 prepara as informações que determinam a estimativa dos custos. Os valores consolidados pertencem ao D15.

## Slide 19
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Interface com o D16
PLI-SP 2050
19
O Produto D16 comparará os custos e os benefícios socioeconômicos atribuíveis a cada projeto, sempre em relação a uma situação de referência comum.
Contrafactual
O D16 utiliza a mesma demanda, a mesma oferta comprometida e o mesmo horizonte empregados na análise incremental do projeto.
Efeito técnico
A avaliação parte das mudanças demonstradas em tempo, custo, confiabilidade, segurança, acessibilidade, emissões, resiliência ou capacidade.
Beneficiários
A FAP identifica quais agentes, setores econômicos, grupos sociais e territórios estarão efetivamente expostos às mudanças.
Adicionalidade
O cálculo separa os efeitos do projeto daqueles decorrentes do crescimento tendencial, do deslocamento de atividades ou da antecipação temporal.
Incerteza
As condições de ocorrência, as faixas de sensibilidade e os pontos que podem alterar o resultado permanecem explícitos.
Livro-razão
Um registro de sobreposições impede que o mesmo mecanismo seja contabilizado em mais de um benefício.
O D16 monetiza apenas efeitos atribuíveis e defensáveis. Os demais permanecem como evidência qualitativa para o D17.

## Slide 20
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Interfaces com D17 e D18
PLI-SP 2050
20
D17 · priorização programática
D18 · aprofundamento institucional
• O D17 recebe os indicadores da FAP, os custos do D15, os resultados socioeconômicos do D16 e os registros de risco, maturidade e condicionantes.
• O Governo define os pesos dos critérios, e a equipe verifica por meio de testes de sensibilidade como esses pesos influenciam o resultado.
• A comparação ocorre entre projetos e ações que desempenham funções comparáveis dentro de cada Programa de Estado.
• A análise mantém visíveis as relações de dependência, complementaridade e concorrência entre as soluções.
• O resultado organiza uma carteira de curto, médio e longo prazo para cada programa.
• O D18 recebe as normas, as competências e os conflitos institucionais que a FAP identificou durante a análise.
• Esse produto aprofunda as questões jurídicas e regulatórias e as questões que exigem articulação entre União, Estado e municípios.
• O D18 devolve evidências sobre a possibilidade de implantação, os instrumentos jurídicos disponíveis e as responsabilidades de cada agente.
• Essas evidências ajudam o D17 a interpretar os riscos e as dependências que podem afetar a prioridade ou a sequência de implantação.
No D17, o Processo de Análise Hierárquica, conhecido pela sigla AHP, pondera preferências de decisão. O método não cria evidências ausentes nem substitui as análises anteriores.

## Slide 21
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
02
Ficha Analítica de Projeto
A Ficha Analítica de Projeto utiliza uma única arquitetura de informação e oferece duas formas de consulta. O relatório em Word apresenta a leitura crítica de cada projeto, enquanto a base em Excel preserva os registros detalhados que alimentarão os Produtos D15, D16 e D17.
PLI-SP 2050
21

## Slide 22
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Face da FAP
PLI-SP 2050
22
FICHA ANALÍTICA DE PROJETO
A ficha informa o identificador, o nome e a versão vigente
1 · OBJETO E ENQUADRAMENTO
Este bloco identifica o tema que originou o projeto, explica o problema que ele procura enfrentar e registra seu propósito, seu escopo, seu território, seu horizonte e suas relações com programas e outros projetos.
2 · EVIDÊNCIAS E IMPACTOS
Rede e gargalos
Território e ambiente
Clima e resiliência
Emissões e energia
Economia e sociedade
Cada bloco analítico informa o resultado observado, a fonte, a unidade de medida, o cenário, o horizonte, a qualidade da evidência, as incertezas e as lacunas que ainda impedem uma conclusão.
3 · CONDIÇÕES PARA AVANÇAR
Este bloco registra as condições institucionais, o grau de maturidade, as dependências, os riscos, as hipóteses preliminares de financiamento e as informações ainda requeridas pelos Produtos D15, D16 e D17.
A mesma nomenclatura, os mesmos códigos e as mesmas regras de qualidade devem existir no relatório e na base de dados.

## Slide 23
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Duas interfaces
PLI-SP 2050
23
Relatório em Word
Base em Excel
• O relatório apresentará uma página de síntese que permita compreender rapidamente o objeto, a situação analítica e as principais questões de cada projeto.
• As páginas seguintes detalharão cada bloco por meio de textos, mapas, resultados, fontes e justificativas.
• A narrativa explicará os mecanismos causais, as restrições e os limites das evidências disponíveis.
• O documento distinguirá as informações confirmadas das questões que ainda exigem diligência ou decisão.
• Essa interface apoiará reuniões técnicas, validação institucional e comunicação com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a SEMIL.
• A tabela mestra manterá uma única linha para cada projeto e utilizará um identificador estável em todas as etapas do PLI.
• Os indicadores serão armazenados em formato longo, no qual cada combinação de projeto, cenário, horizonte, território e indicador ocupa uma linha própria.
• Tabelas específicas registrarão as evidências, as relações entre projetos, os vínculos programáticos, os riscos, as dependências e as lacunas.
• Campos padronizados preservarão a fonte, a versão, a unidade, a aplicabilidade e a qualidade de cada informação.
• Essa estrutura permitirá realizar cálculos, aplicar filtros, auditar alterações e transferir informações para os Produtos D15, D16 e D17.
A base em Excel será o registro estruturado de referência. O relatório em Word será produzido a partir dela, e toda correção validada deverá ser incorporada à base antes da atualização do texto.

## Slide 24
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Arquitetura da base
PLI-SP 2050
24
A base em Excel será composta por tabelas relacionadas por um identificador estável. Essa organização permite atualizar uma informação sem duplicá-la em todas as FAPs.
PROJETOS
A tabela PROJETOS manterá um único registro por projeto e reunirá seu identificador, suas denominações, sua natureza, seu modo de transporte, seu tema de origem, seu objeto, seu responsável, seu horizonte e a versão vigente.
INDICADORES
A tabela INDICADORES armazenará uma linha para cada medição e identificará o projeto, o cenário, o contrafactual, o horizonte, o território, a unidade, o valor, a fonte e a qualidade da informação.
EVIDÊNCIAS
A tabela EVIDÊNCIAS relacionará cada afirmação ao mecanismo causal, ao documento ou dado utilizado, ao método de análise, à classe da evidência, aos limites para aplicar essa evidência a outro projeto ou contexto, à data e ao responsável pela validação.
Essas três tabelas preservam a identidade do projeto e a origem de cada resultado utilizado na análise.

## Slide 25
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Relações e pendências
PLI-SP 2050
25
As demais tabelas registram como o projeto depende de outras iniciativas, em quais programas ele atua e quais questões ainda impedem o fechamento da análise.
RELAÇÕES
A tabela RELAÇÕES registrará se um projeto depende de outro, se eles se complementam ou competem, qual deles condiciona o outro, em qual horizonte a relação se torna relevante e qual justificativa sustenta essa interpretação.
PROGRAMAS
A tabela PROGRAMAS identificará o programa principal proposto para o projeto, denominado programa-âncora, seus vínculos secundários e a função que o projeto desempenha em cada relação.
RISCOS E LACUNAS
A tabela RISCOS E LACUNAS registrará cada restrição ou incerteza, seu efeito potencial, a diligência necessária, o responsável pelo encaminhamento, a situação da pendência e o Produto que deverá receber a resposta.
O registro explícito das pendências permite que outra equipe saiba o que falta, por que falta e quem deverá produzir a informação.

## Slide 26
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Rotas de aplicação da FAP
PLI-SP 2050
26
A
Intervenção física simulada
Quando uma intervenção puder ser representada no modelo macroscópico de transportes, a FAP incorporará os resultados do D12 e do D13, além das análises territoriais, ambientais, econômicas, institucionais e de maturidade.
B
Intervenção física não simulada
Quando a intervenção tiver menor escala ou não puder ser representada de forma confiável no modelo, a FAP utilizará indicadores de segurança, acessibilidade, território, engenharia e beneficiários compatíveis com sua natureza.
C
Ação institucional, regulatória ou financeira
Para esse tipo de ação, a ficha analisará a mudança normativa ou organizacional pretendida e explicará as competências, os instrumentos, os prazos, os agentes afetados, as dependências e o mecanismo esperado de resultado.
D
Ação habilitadora ou contínua
Para uma ação transversal ou contínua, a FAP registrará quais projetos ou instituições serão atendidos, quais capacidades deverão ser criadas e quais indicadores permitirão verificar sua implementação.
A arquitetura permanece comum. A aplicabilidade dos blocos e a natureza das evidências variam.

## Slide 27
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Situação da informação
PLI-SP 2050
27
C · Confirmado
A equipe atribui este código quando uma fonte oficial ou primária ou uma validação técnica registrada confirma o conteúdo do campo.
E · Estimado
A equipe utiliza este código quando calcula ou projeta um valor e documenta o método, as premissas, o horizonte e o responsável pela estimativa.
P · Proxy
A equipe utiliza provisoriamente um dado substituto e explica por que ele pode ser usado e quais diferenças limitam sua aplicação ao projeto.
N/D · Não disponível
O campo se aplica ao projeto, mas a equipe ainda não dispõe de informação suficiente para preenchê-lo de forma responsável.
N/A · Não aplicável
A natureza do projeto torna o campo incompatível com a análise, e a FAP registra a justificativa para essa ausência.
Δ · Divergência
Duas ou mais fontes descrevem nomes, valores, versões ou escopos diferentes, e a FAP preserva a divergência registrada até que a equipe conclua a conciliação.
Os códigos qualificam a informação. Eles não representam pontuação ou desempenho do projeto.

## Slide 28
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
O que temos e o que falta
PLI-SP 2050
28
O que temos
O que falta
• A FAP reúne as informações confirmadas e as estimativas que já possuem fonte, versão, unidade e método de cálculo identificados.
• As hipóteses permanecem vinculadas ao cenário e ao horizonte para os quais foram formuladas.
• Os resultados produzidos pelos Produtos D11, D12 e D13 são incorporados quando se aplicam ao projeto.
• As análises próprias do D14 aparecem como concluídas, em validação ou ainda não iniciadas.
• As relações conhecidas com outros projetos e programas permanecem registradas junto ao objeto analisado.
• A ficha identifica as decisões que ainda precisam ser tomadas para estabilizar o objeto de análise.
• Os dados, os estudos e as geometrias ainda indisponíveis são descritos como lacunas específicas, e não como ausências genéricas.
• As premissas críticas que ainda não possuem validação institucional permanecem visíveis para as equipes responsáveis.
• A FAP indica quais resultados dependem da conclusão do D12, do D13, do D15 ou de aprofundamento jurídico no D18.
• Cada informação faltante gera uma diligência com responsável, produto de destino e evidência esperada.
Uma FAP parcial continua útil quando registra de forma precisa as decisões e informações que impedem seu fechamento.

## Slide 29
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Identificação e enquadramento
PLI-SP 2050
29
Identidade
Este campo mantém o identificador estável, o nome padronizado, os nomes encontrados nas fontes, a versão da ficha, a natureza da iniciativa e o modo de transporte envolvido.
Origem
Este campo informa qual tema deu origem à proposta, em qual processo de escuta ela apareceu, qual documento ou órgão a apresentou e qual justificativa foi registrada.
Objeto
A equipe define se a decisão se refere a um projeto único, a um componente, a um pacote, a um sistema, a uma ação institucional ou a um programa contínuo.
Temporalidade
A FAP registra a situação atual, o horizonte em que a solução poderá ser necessária, suas fases de implantação e a duração esperada de seus efeitos.
Governança
O registro identifica a titularidade, o possível responsável pela implantação, o operador, as competências envolvidas e os principais interlocutores.
Programas
A ficha propõe um programa-âncora e registra os vínculos secundários, explicando qual função o projeto desempenha em cada programa.
Sem um objeto estável, custos, benefícios, mapas e indicadores podem se referir a projetos diferentes sob o mesmo nome.

## Slide 30
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Problema, propósito e mecanismo
PLI-SP 2050
30
A FAP deve explicar por que o projeto existe e como sua entrega poderá alterar a realidade. O propósito não se limita à obra. Ele descreve o problema logístico ou institucional que o projeto procura resolver ou mitigar.
1
Problema
A análise começa com um gargalo atual ou futuro, uma dificuldade de acesso, um risco, uma falha institucional ou uma oportunidade produtiva claramente descrita.
2
Entrega
O projeto cria uma infraestrutura, um serviço, uma norma, um contrato, um sistema digital ou uma capacidade pública que pode responder ao problema.
3
Mudança
A entrega deve alterar de forma observável o custo, o tempo, a confiabilidade, a segurança, a capacidade, o acesso ou a previsibilidade do sistema.
4
Resposta
Operadores, empresas, famílias e agentes públicos podem mudar suas decisões quando percebem a nova condição produzida pelo projeto.
5
Impacto
A FAP verifica se essa resposta gera um resultado econômico, social, ambiental, territorial ou institucional que possa ser atribuído à intervenção.
Cada passagem da cadeia causal constitui uma hipótese que precisa de evidência.

## Slide 31
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Escopo físico e território
PLI-SP 2050
31
Definição física
Inserção territorial
• A definição física descreve o traçado, os pontos de conexão, os terminais, as obras associadas e as interfaces operacionais necessárias.
• Quando aplicável, a FAP informa a extensão, a capacidade, o padrão técnico, o serviço oferecido e a frota ou o equipamento previstos.
• A equipe identifica todos os componentes sem os quais a solução não funcionaria como um sistema completo.
• As fases e as alternativas de implantação são distinguidas dos elementos que permanecem fora do objeto de decisão.
• A geometria utilizada nos mapas recebe uma versão e permanece vinculada ao mesmo identificador cadastral da FAP.
• A inserção territorial identifica os municípios, as regiões, as áreas diretamente ocupadas e os territórios funcionalmente afetados.
• A análise localiza as conexões com redes existentes, polos produtivos, serviços públicos e centros logísticos.
• A FAP registra quais populações, atividades e áreas sensíveis podem receber benefícios ou suportar ônus decorrentes do projeto.
• A equipe distingue a área diretamente ocupada, a área afetada, o território beneficiário e os efeitos indiretos mais amplos.
• A equipe verifica a compatibilidade do projeto com planos territoriais e com intervenções próximas que possam reforçar, limitar ou duplicar sua função.
A geometria permite cruzamentos territoriais, mas o traçado sozinho não demonstra impacto.

## Slide 32
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Rede e solução de gargalos
PLI-SP 2050
32
Função na rede
A FAP explica se o projeto elimina, reduz, desloca ou posterga um gargalo, cria redundância, melhora o acesso ou transfere fluxo entre modos e corredores.
Indicador
O efeito é demonstrado por mudanças na distância e no tempo percorridos, no volume, no custo, na velocidade, no uso da capacidade, no nível de serviço ou na confiabilidade.
Referência
Cada resultado é comparado com o Cenário de Oferta Mínima, identificado como CMIN, no mesmo horizonte e sob a mesma demanda tendencial. Esse cenário sem o projeto constitui o contrafactual comum da comparação.
Persistência
A análise verifica por quanto tempo o alívio permanece, se novos gargalos surgem em outros trechos da rede depois da implantação e quando a capacidade volta a se esgotar.
Pacote
Quando o projeto depende de terminais, acessos, instalações ou regras complementares, a FAP registra o efeito do pacote e a contribuição identificável de cada componente.
Interpretação
A equipe converte o resultado técnico em uma afirmação clara sobre a contribuição do projeto, mas deixa a monetização desse efeito para o D16.
A FAP registra o efeito de rede e seus limites. A valoração econômica pertence ao D16.

## Slide 33
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Territorialidade e ambiente
PLI-SP 2050
33
Camadas de exposição
Produto da análise
• A análise identifica unidades de conservação, Áreas de Proteção Ambiental, mananciais e áreas de vegetação relevante próximas ao projeto.
• O cruzamento territorial localiza territórios quilombolas, terras indígenas e outras comunidades tradicionais que possam ser afetadas.
• A FAP também verifica áreas urbanas, assentamentos, patrimônio cultural e usos do solo que exigem tratamento específico.
• Cursos de água, zonas costeiras, áreas geotecnicamente sensíveis e corredores ecológicos entram na leitura da exposição territorial.
• A equipe procura conflitos ou sinergias com a expansão urbana e com outros projetos de infraestrutura previstos para o mesmo território.
• Para cada cruzamento, a base registra se existe sobreposição ou proximidade, a distância entre os elementos, a área potencialmente afetada e o tipo de relação observado.
• As restrições legais ou ambientais já conhecidas permanecem vinculadas à norma ou à base oficial que as estabelece.
• Um ponto de atenção gera a indicação do estudo, da licença ou do ajuste de traçado necessário para seu tratamento.
• A análise pode propor mudanças de concepção destinadas a evitar, minimizar ou compensar impactos potenciais.
• O grau de confiança de cada conclusão depende da precisão e da versão da geometria disponível para o projeto.
Sobreposição espacial indica exposição ou restrição potencial. Ela não constitui, isoladamente, impacto positivo ou negativo.

## Slide 34
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Resiliência climática
PLI-SP 2050
34
1
Exposição
A equipe identifica quais ameaças climáticas podem alcançar o traçado ou comprometer a operação, considerando calor extremo, chuvas intensas, inundações, deslizamentos, erosão, incêndios e elevação do nível do mar.
2
Vulnerabilidade
A análise estima em que medida pavimentos, pontes, viadutos, túneis, bueiros, taludes, sistemas elétricos, terminais, hidrovias, portos e serviços podem perder desempenho quando a ameaça ocorre.
3
Continuidade
A FAP registra a possibilidade de interrupção, a perda de capacidade, o tempo necessário para recuperar a operação e a propagação do problema para cadeias produtivas ou serviços essenciais.
4
Adaptação
A equipe registra medidas que podem integrar o projeto, como redundância de rotas, drenagem reforçada, reservas de água, monitoramento, proteção de encostas e protocolos de emergência.
O D14 identifica riscos e oportunidades de redesenho do projeto. Para estimar o benefício econômico da resiliência, o D16 precisará quantificar as perdas que cada medida evita e a probabilidade de ocorrência dos eventos climáticos.

## Slide 35
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Emissões e transição energética
PLI-SP 2050
35
Emissões por poluente, modal, tecnologia, horizonte e cenário
ATIVIDADE
O D12 informa quanto o projeto altera as distâncias percorridas, os volumes transportados e a utilização de cada modo de transporte.
×
FATOR DE EMISSÃO
O D14 aplica um fator que varia conforme o poluente, o combustível, a tecnologia, a idade da frota, o nível de carga e o horizonte.
=
EMISSÃO
O resultado mostra quanto o projeto aumenta ou reduz cada poluente em relação ao mesmo cenário sem o projeto.
• O cálculo compara o cenário com projeto e o cenário de referência sem o projeto, denominado contrafactual, no mesmo horizonte. Essa comparação isola a parcela de emissão atribuível à intervenção.
• A unidade de atividade e o fator de emissão permanecem documentados para que outra equipe possa reproduzir o resultado.
A FAP transforma os resultados de atividade da rede em emissões incrementais, mantendo separadas as premissas de tecnologia e de horizonte.

## Slide 36
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Tratamento das emissões
PLI-SP 2050
36
1
Poluentes distintos
A FAP apresenta o dióxido de carbono equivalente, ou CO₂e, separadamente do monóxido de carbono, dos óxidos de nitrogênio, dos óxidos de enxofre e do material particulado, porque esses poluentes produzem efeitos diferentes.
2
Fontes de emissão
A análise distingue as emissões do escapamento, as partículas geradas pelo desgaste de pneus e freios e as emissões associadas à produção de energia, combustíveis e equipamentos.
3
Evolução tecnológica
Os fatores mudam entre os horizontes porque a frota poderá incorporar eletrificação, biocombustíveis e tecnologias mais eficientes. A curva precisa ser específica para cada modo de transporte.
4
Aplicação ao PLI
A equipe já dispõe de um protótipo metodológico para ônibus com diferentes tecnologias. O D14 deverá adaptar o cálculo às rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e demais operações avaliadas.
O cálculo das emissões precisa acompanhar a transformação da frota e da matriz energética para não reproduzir no futuro os fatores observados no ano-base.

## Slide 37
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Cadeia causal econômica e social
PLI-SP 2050
37
A
Intervenção
O ponto de partida é o projeto físico, a mudança regulatória, o novo serviço ou o instrumento financeiro descrito na FAP.
B
Entrega
A intervenção precisa criar um ativo ou uma capacidade observável, como uma conexão, um terminal, uma norma, um contrato ou uma informação operacional.
C
Serviço
A entrega deve alterar o desempenho percebido pelos usuários por meio de custo, tempo, acesso, confiabilidade, segurança ou resiliência.
D
Resposta
Empresas, famílias e operadores podem modificar produção, localização, rotas, emprego, consumo ou acesso quando o serviço muda.
E
Resultado
Produtividade, comércio, renda, emprego, inclusão ou mudanças territoriais somente aparecem quando essa resposta ocorre e pode ser atribuída ao projeto.
Antes de atribuir um resultado ao projeto, a FAP verifica quem está exposto à mudança, se existe um gargalo que limita a resposta e se o efeito é adicional ao que já ocorreria sem a intervenção.
Resultados de D12 e D13 não se convertem automaticamente em Produto Interno Bruto, ou PIB, emprego ou renda.

## Slide 38
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Contas de impacto
PLI-SP 2050
38
A · Contribuição própria
A ficha registra a atividade gerada pela construção, pelos equipamentos e pela operação. No D16, os gastos de investimento, ou CAPEX, e os gastos de operação e manutenção, ou OPEX, entram como custos do projeto e não podem reaparecer como benefícios.
B · Indiretos e induzidos
A equipe pode descrever compras na cadeia de fornecedores e consumo estimulado pela renda, mas multiplicadores brutos não equivalem a benefício líquido.
C · Transbordamentos
Ganhos de produtividade, escala, comércio ou localização somente serão considerados quando houver evidência de causalidade e controle de sobreposição com outras contas.
D · Social e distributiva
A FAP mostra como emprego, salários, formalização e acesso se distribuem entre grupos e territórios, sem somar automaticamente essas dimensões.
E · Externalidades
A ficha registra mudanças em segurança, emissões, ruído, clima, biodiversidade e uso do solo. O D16 monetizará apenas os efeitos apoiados por método reconhecido e por dados adequados.
As contas organizam impactos. Elas não devem ser somadas automaticamente nem convertidas em uma nota do projeto.

## Slide 39
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Fases temporais dos impactos
PLI-SP 2050
39
Um mesmo projeto produz efeitos diferentes durante a construção, o início da operação, a maturação e o longo prazo. A FAP separa essas fases para impedir que efeitos temporários sejam apresentados como permanentes.
Implantação
Durante a implantação, a FAP registra obras, aquisições, desapropriações, deslocamentos de moradores ou atividades e empregos temporários associados à construção do projeto.
Operação inicial
No início da operação, a utilização pode permanecer parcial enquanto usuários, operadores e instituições aprendem e ajustam suas decisões.
Maturação
Na fase de maturação, os fluxos e os serviços se estabilizam e as respostas produtivas passam a refletir de forma mais consistente a nova condição logística.
Transformação
No longo prazo, o projeto pode provocar mudanças persistentes na localização das atividades, no funcionamento dos mercados e na organização do território.
A temporalidade impede que emprego de obra, utilização inicial e transformação estrutural sejam tratados como se ocorressem simultaneamente.

## Slide 40
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Escalas territoriais dos impactos
PLI-SP 2050
40
A área ocupada pelo projeto raramente coincide com o território que recebe seus benefícios ou suporta seus ônus. A FAP registra quatro escalas para tornar essa diferença explícita.
Área direta
A área direta corresponde ao espaço ocupado pela infraestrutura ou imediatamente alterado por sua implantação.
Área afetada
A área afetada inclui trechos, municípios e comunidades expostos a mudanças de circulação, ruído, segurança, acesso ou uso do solo.
Território beneficiário
O território beneficiário reúne pessoas e organizações que utilizam o serviço ou recebem seus efeitos, mesmo quando estão distantes do traçado.
Área indireta
A área indireta abrange cadeias produtivas, mercados e territórios alcançados por efeitos que se propagam além dos usuários imediatos.
A FAP identifica quem recebe benefícios ou ônus, onde esses efeitos aparecem e se eles representam criação líquida ou apenas deslocamento territorial.

## Slide 41
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Impactos sociais, econômicos e setoriais
PLI-SP 2050
41
A análise procura identificar quais empresas, trabalhadores, usuários e territórios podem responder à mudança logística. Os indicadores locais descrevem o contexto, mas somente a cadeia causal permite atribuir um resultado ao projeto.
Setores e cadeias
A equipe identifica os setores e as cadeias produtivas expostos à mudança no serviço logístico e verifica quanto seu desempenho depende do transporte.
Capacidade de resposta
A análise verifica se as empresas, os trabalhadores, os usuários ou os territórios afetados possuem acesso a mercados e recursos suficientes para transformar uma melhoria logística em produção, emprego ou acesso adicionais.
Emprego
A FAP distingue empregos temporários da implantação e empregos permanentes da operação, além de examinar formalidade, qualidade e possibilidade de contratação local.
Distribuição
A ficha identifica grupos e territórios vulneráveis que podem receber benefícios ou suportar custos, em vez de apresentar apenas um resultado médio.
Acesso a serviços
O acesso a saúde, educação, emprego e outros serviços considera o tempo de viagem, a tarifa, a frequência e a capacidade real do destino.
Produto Interno Bruto, população ou emprego ao longo do traçado indicam contexto e exposição, mas não demonstram isoladamente um benefício do projeto.

## Slide 42
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Testes de atribuição
PLI-SP 2050
42
Antes de registrar um impacto econômico ou social, a FAP verifica se a mudança foi demonstrada, se as empresas, os trabalhadores, os usuários ou os territórios afetados possuem condições de responder e se o resultado realmente decorre do projeto.
Mudança técnica
A equipe confirma se a mudança no serviço foi demonstrada por simulação, observação ou estudo específico, ou se permanece apenas como hipótese.
Restrição vinculante
A análise verifica se o gargalo identificado realmente limita a decisão do agente ou o desempenho do setor que receberia o benefício.
Recursos para responder
A resposta econômica exige disponibilidade de capital, trabalho, solo, energia, licenças e demanda compatíveis com a expansão prevista.
Adicionalidade
A FAP separa os efeitos causados pelo projeto daqueles que já fazem parte do cenário tendencial ou decorrem de outra intervenção.
Vazamentos e deslocamentos
A equipe registra benefícios que saem do território analisado, atividades apenas transferidas de outro local e resultados que poderiam ser contados duas vezes.
Só se atribui um efeito ao projeto quando a mudança técnica foi demonstrada, os beneficiários têm condições de responder e o mesmo efeito não ocorreria no cenário sem a intervenção.

## Slide 43
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Dependências institucionais
PLI-SP 2050
43
A FAP transforma questões institucionais genéricas em dependências verificáveis. Cada dependência precisa indicar quem deve agir, qual instrumento será utilizado e como a ausência de solução afeta o projeto.
Competência
A ficha identifica qual ente ou organização possui competência legal para decidir, autorizar, implantar, fiscalizar ou operar a intervenção.
Providência
A equipe descreve a decisão, a obrigação, a autorização ou o acordo necessário para que o projeto avance.
Instrumento
O registro informa se a providência depende de lei, contrato, convênio, licença, concessão, autorização ou norma técnica.
Situação
Cada dependência aparece como resolvida, em tratamento ou ainda sem encaminhamento, sempre acompanhada da evidência disponível.
Consequência
A análise explica como a falta de solução pode alterar o prazo, o custo, o escopo, a governança ou a capacidade de operação.
A dependência institucional deixa de ser uma ressalva abstrata e passa a orientar diligências, responsabilidades e decisões de implementação.

## Slide 44
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Maturidade do projeto
PLI-SP 2050
44
O D14 registra a maturidade separadamente em cada dimensão, porque um projeto pode possuir demanda bem definida e, ao mesmo tempo, engenharia ou governança ainda incipientes.
Demanda e função
A maturidade da demanda mostra se a função logística, os usuários potenciais e o horizonte de necessidade estão suficientemente definidos.
Engenharia
A maturidade de engenharia mostra se existem alternativas estudadas, traçado consistente, especificações técnicas e componentes delimitados.
Ambiente e território
Esta dimensão registra o conhecimento disponível sobre licenciamento, áreas necessárias, desapropriações e conflitos territoriais.
Instituições
A maturidade institucional examina a governança, as responsabilidades, as autorizações e o modelo contratual necessário para implantar e operar.
Finanças e operação
Esta dimensão verifica se existem fontes plausíveis de recursos, operador potencial e integração definida com projetos dos quais a solução depende.
Para cada dimensão, a FAP registrará um estágio descritivo, a evidência que sustenta esse enquadramento e o próximo passo necessário. Esses estágios permanecem separados e não geram uma nota global no D14.

## Slide 45
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Financiabilidade preliminar
PLI-SP 2050
45
O D14 não estima custos. Ele registra a lógica preliminar de financiamento e operação necessária para orientar o D15 e identificar riscos de implementação.
CAPEX
O D14 identifica quem poderá financiar os gastos necessários para projetar, adquirir e construir os ativos e quais mecanismos públicos ou privados o D15 deverá testar.
OPEX
A FAP identifica o operador esperado e a fonte potencial para sustentar os gastos recorrentes de operação, manutenção e reposição ao longo da vida útil.
Receita
A análise registra se o projeto poderá gerar tarifas, pagamentos por disponibilidade, receitas acessórias ou outras fontes próprias, ou se dependerá de recursos públicos.
Riscos
A ficha identifica riscos de demanda, construção, licenciamento, desapropriação, tecnologia, operação, crédito e coordenação com projetos complementares.
Modelo
O D14 registra hipóteses de investimento público direto, concessão, parceria público-privada, autorização ou outro arranjo, que serão testadas com custos e receitas.
A definição de quem financiará o investimento e quem sustentará a operação dependerá dos custos, das receitas, dos riscos e do modelo contratual testado no D15.

## Slide 46
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Qualidade da evidência
PLI-SP 2050
46
A FAP avalia a qualidade da evidência separadamente da magnitude esperada do impacto. Um efeito potencialmente grande pode estar apoiado em informação frágil e, por isso, exigir validação adicional.
Método
A classificação considera o desenho do estudo, a relação entre o dado e o mecanismo alegado, a qualidade da base e a possibilidade de reproduzir o cálculo.
Contexto
A equipe verifica se o território, a população, o período, o mercado e as instituições analisadas correspondem ao contexto do projeto.
Referência externa
Resultados de outros projetos podem indicar que um mecanismo é plausível, mas não substituem evidência específica para a intervenção do PLI.
Transferibilidade
A transferibilidade registra em que medida uma referência externa pode ser usada no projeto e quais diferenças limitam essa aplicação.
Incerteza
A ficha apresenta a incerteza como condição de uso do resultado, em vez de escondê-la em um valor médio aparentemente preciso.
Cada evidência receberá uma classe qualitativa justificada, acompanhada da fonte, das limitações e das verificações ainda necessárias. As classes orientarão o uso da informação, mas não serão somadas em uma nota global.

## Slide 47
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Controle de dupla contagem
PLI-SP 2050
47
O livro-razão de impactos é uma tabela de controle que relaciona cada efeito à sua medida, à sua fonte e ao tratamento previsto nos Produtos D16 e D17.
Medição
Cada efeito recebe uma medida principal e, quando possível, uma medida independente que permita verificar a consistência do resultado.
Tratamento no D16
O registro informa se o efeito poderá ser monetizado como benefício ou custo e a qual conta de impacto ele pertence.
Sobreposição
A equipe identifica efeitos que derivam do mesmo mecanismo, como economia de tempo e produtividade, para impedir que o ganho seja somado integralmente duas vezes.
Transferências
Receitas tarifárias são tratadas como transferências quando apenas deslocam recursos entre usuários, operadores e Poder Público.
Tratamento no D17
Um impacto já monetizado no D16 não reaparece automaticamente como critério independente no D17, a menos que represente uma dimensão pública diferente e justificada.
A FAP deve permitir que outra equipe reproduza o raciocínio, identifique sobreposições e revise as premissas sem reconstruir a análise.

## Slide 48
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
03
Exemplo de aplicação
A Ferrovia Hidro-Oceânica foi escolhida porque representa uma intervenção de grande escala, controversa e ainda conceitual. Sua função depende de infraestrutura portuária, e sua descrição varia entre as fontes disponíveis.
PLI-SP 2050
48

## Slide 49
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Ferrovia Hidro-Oceânica
PLI-SP 2050
49
Recorte cartográfico do Caderno de Ações
Informação disponível
• O Caderno de Ações identifica a proposta pelo código A2.3.6 e utiliza a denominação Ferrovia Hidroceânica.
• A proposta pretende conectar a Hidrovia Tietê-Paraná, na região de Araçatuba, a uma saída portuária localizada no Litoral Sul.
• A fonte menciona uma extensão conceitual de 682 quilômetros, que ainda precisa ser confirmada por meio de traçado georreferenciado.
• O território preliminar inclui o Litoral Sul, o Vale do Ribeira, o Paranapanema e áreas próximas de Itupeva, Marília e Araçatuba.
• As fontes tratam a iniciativa como conceito e utilizam a expressão “em estudo” para 2030, o que não equivale à existência de projeto de engenharia.
• A função exportadora depende da implantação de um novo porto no Litoral Sul, identificado na base pelo código A4.8.
O exemplo reproduz informações existentes e identifica lacunas. Não representa conclusão, aprovação ou prioridade do PLI.

## Slide 50
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Objeto de decisão
PLI-SP 2050
51
Antes da simulação no D12, da estimativa de custos no D15 e da avaliação no D16, a equipe precisa definir qual unidade de decisão a FAP representa.
A
Projeto único
Nesta opção, a FAP representa uma ferrovia contínua entre Araçatuba e o Litoral Sul, com escopo, custos, riscos e governança tratados como uma única decisão.
B
Sistema
Nesta opção, a FAP representa conjuntamente os segmentos ferroviários, os terminais, a transposição da serra e a conexão portuária necessária para formar o corredor.
C
Ficha sistêmica
Nesta opção, uma FAP agregadora resume a função do corredor e se vincula a fichas próprias dos componentes que possuem custos, riscos ou responsáveis distintos.
A escolha altera o contrafactual, os custos, a atribuição de benefícios, o modelo institucional e a comparação dentro dos programas. Enquanto a decisão não for tomada, a FAP deve permanecer parcialmente aberta.
A unidade cadastral deve corresponder ao objeto que o Governo poderá efetivamente decidir, contratar e implantar.

## Slide 51
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
FAP hipotética · enquadramento e rede
PLI-SP 2050
52
A2.3.6 · FERROVIA HIDRO-OCEÂNICA
EXEMPLO HIPOTÉTICO
Enquadramento
A FAP classifica a iniciativa como uma ferrovia de cargas ainda conceitual. Ela propõe como programa-âncora o P01, Eficiência do comércio exterior e sistema portuário paulista, e como vínculo secundário o P03, Eficiência logística do interior e corredores produtivos, sem antecipar sua priorização.
Propósito
O projeto pretende criar uma alternativa intermodal para granéis do interior paulista e de regiões próximas, conectando a Hidrovia Tietê-Paraná a uma saída portuária no Litoral Sul.
Rede
Os resultados ainda não estão disponíveis. Antes da simulação, a equipe deverá definir o pacote de oferta, as cargas, a capacidade, o horizonte de entrada e o cenário sem o projeto.
Esta primeira parte da ficha estabiliza o objeto e explicita quais definições a equipe ainda precisa produzir antes da simulação.

## Slide 52
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
FAP hipotética · território e condições
PLI-SP 2050
53
A2.3.6 · FERROVIA HIDRO-OCEÂNICA
EXEMPLO HIPOTÉTICO
Território
As fontes identificam apenas macrorregiões. O traçado, os municípios, os terminais, as áreas afetadas e a versão da geometria georreferenciada ainda não estão disponíveis. Por isso, a ficha não formula conclusões locais sobre impactos ou restrições.
Impactos
A ficha registra como hipóteses a transferência entre modos de transporte, o apoio ao comércio exterior, o desenvolvimento regional e a mudança de emissões. Esses efeitos somente serão tratados como resultados depois que a equipe produzir evidências específicas e comparáveis com o cenário sem o projeto.
Condições
O avanço depende da definição do novo porto no Litoral Sul, da conciliação cadastral, do arranjo institucional, dos estudos ambientais, da engenharia e do modelo de financiamento. Cada pendência deverá indicar responsável, evidência esperada e Produto de destino.
A ficha distingue claramente dados existentes, hipóteses e informações indisponíveis. Ela pode permanecer aberta sem transformar incerteza em conclusão.

## Slide 53
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Relações do sistema
PLI-SP 2050
54
Recorte cartográfico do Caderno de Ações. A fonte usa o código 4.8; a base consolidada utiliza A4.8.
A2.3.6
Este código identifica o corredor ferroviário conceitual que pretende conectar a região de Araçatuba ao Litoral Sul.
A4.8
Este código identifica o novo porto no Litoral Sul, que funciona como componente necessário porque fornece a saída marítima da função exportadora proposta.
Outras conexões
O sistema poderá exigir hidrovia, terminais, ramais, acessos, frota e instalações de transbordo que ainda precisam ser delimitados e vinculados às respectivas FAPs.
Alternativas
A ampliação de Santos, a descentralização para São Sebastião e outras rotas portuárias podem complementar ou competir com o novo corredor em diferentes horizontes.
Regra de demanda
A demanda total projetada para exportação e importação permanece igual entre os cenários, enquanto as alternativas modificam sua distribuição entre rotas e portos.
A avaliação deverá estimar o efeito conjunto do corredor e, quando os dados permitirem, separar a contribuição incremental da ferrovia, do porto e dos demais componentes.

## Slide 54
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Potenciais contribuições
PLI-SP 2050
55
As contribuições abaixo representam hipóteses de trabalho. O D14 deverá documentar a evidência disponível para cada uma, sem apresentá-las como benefícios já demonstrados.
Transferência de fluxos
A ferrovia poderá retirar parte dos granéis atualmente transportados por rotas rodoviárias ou ferroviárias saturadas, desde que a demanda efetivamente migre para o novo corredor.
Redundância portuária
Ao conectar o interior a um novo acesso portuário, o sistema poderá criar uma rota adicional de exportação e reduzir a dependência dos eixos existentes.
Desempenho logístico
Para cadeias produtivas localizadas no interior, o projeto poderá reduzir custos, tempo de viagem ou variabilidade logística, mas esses ganhos ainda precisam ser medidos.
Intermodalidade
A implantação do corredor poderá estimular o uso ou a construção de terminais e conexões intermodais ao longo do traçado.
Efeitos regionais
A infraestrutura poderá ampliar a atividade econômica em municípios do interior e no Vale do Ribeira, desde que o efeito seja adicional e territorialmente comprovado.
Neste estágio, as contribuições orientam a produção de evidências e não autorizam conclusão sobre viabilidade ou prioridade.

## Slide 55
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Condições para comprovação
PLI-SP 2050
56
A contribuição somente poderá ser atribuída à ferrovia se as condições técnicas, operacionais, institucionais e territoriais abaixo ocorrerem de forma compatível.
Demanda
Os volumes e os tipos de carga precisam ser compatíveis com a capacidade ferroviária prevista e com o horizonte de maturação do corredor.
Sistema completo
O porto do Litoral Sul, os terminais e as demais conexões necessárias precisam entrar em operação em horizonte compatível com o da ferrovia.
Viabilidade física
O traçado deverá demonstrar viabilidade técnica e superar as restrições ambientais, geotécnicas e territoriais identificadas.
Competitividade
O serviço ferroviário precisará oferecer desempenho e custo competitivos em relação às rotas rodoviárias, ferroviárias e portuárias existentes.
Implementação
União, Estado, municípios e agentes privados deverão definir responsabilidades, operador, instrumentos jurídicos e fontes de financiamento.
A avaliação deverá separar o efeito da ferrovia do efeito do porto e dos demais componentes, para que o mesmo benefício não seja contabilizado mais de uma vez.

## Slide 56
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Lacunas sobre o objeto
PLI-SP 2050
57
As lacunas abaixo impedem que a equipe estabilize o objeto que será simulado, orçado e avaliado. Cada uma deverá ser convertida em diligência com responsável e evidência esperada.
Unidade de análise
A equipe precisa decidir se a FAP representará a ferrovia isoladamente, o corredor logístico completo, um sistema formado por vários componentes ou uma ficha agregadora.
Traçado e extensão
A avaliação depende de uma versão reconciliada do traçado e de uma extensão compatível com a unidade de decisão escolhida.
Engenharia
A ficha ainda precisa registrar bitola, capacidade, terminais, frota, padrão de serviço e fases de implantação suficientes para representar e orçar o projeto.
Demanda
A equipe deverá estimar quais produtos utilizarão a ferrovia, em que volumes, entre quais origens e destinos, com qual ritmo de maturação e em qual horizonte.
Enquanto a unidade de análise e a configuração técnica permanecerem abertas, resultados de rede, custos e benefícios poderão referir-se a objetos diferentes.

## Slide 57
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Lacunas para implantação e avaliação
PLI-SP 2050
58
Depois que o objeto for estabilizado, a equipe ainda precisará resolver condições institucionais, territoriais e metodológicas para concluir a FAP e encaminhá-la aos produtos seguintes.
Instituições
A FAP deverá identificar a titularidade, as competências, o responsável pela implantação, o operador e a articulação necessária entre União, Estado, municípios e agentes privados.
Território
O projeto precisa de geometria georreferenciada suficiente para identificar municípios, áreas protegidas, comunidades afetadas e exposições climáticas e geotécnicas.
Rede
Os Produtos D12 e D13 deverão produzir resultados para o mesmo traçado, a mesma capacidade, o mesmo horizonte e o mesmo pacote descritos na FAP.
Custos e benefícios
Os componentes enviados ao D15 e a definição de beneficiários e do cenário sem projeto enviada ao D16 deverão corresponder ao mesmo objeto.
Cada lacuna deverá indicar a equipe responsável, a evidência esperada, o momento relativo de entrega e o produto que utilizará a informação.

## Slide 58
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Preparação da FAP
PLI-SP 2050
59
O preenchimento começa pela estabilização da identidade e da configuração que todas as equipes utilizarão. As três etapas abaixo devem ocorrer antes da produção dos resultados.
1
Consolidar a identidade
A equipe reconcilia nomes e códigos, preserva as fontes originais e registra as divergências que ainda exigem decisão.
2
Definir o objeto
A equipe declara se a unidade de análise corresponde a um projeto isolado, a um componente, a um pacote ou ao sistema decisório completo.
3
Fixar a configuração
A FAP registra o traçado, a capacidade, o horizonte de operação, a demanda e as relações com outros projetos que formarão a análise.
A estabilização não exige que todas as informações estejam completas, mas exige que cada equipe saiba qual objeto está sendo descrito.

## Slide 59
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Produção e validação da FAP
PLI-SP 2050
60
Depois que o objeto estiver definido, as equipes produzem as evidências, validam o conteúdo e encaminham um conjunto rastreável de dados aos Produtos D15, D16 e D17.
4
Produzir evidências
As equipes incorporam os resultados do D12 e do D13 e realizam, no D14, as análises territoriais, ambientais, institucionais, sociais e econômicas aplicáveis.
5
Validar o conteúdo
Especialistas modais e equipes transversais revisam as evidências, registram discordâncias e atribuem responsáveis às lacunas que permanecem abertas.
6
Encaminhar a base
A equipe entrega aos Produtos D15, D16 e D17 dados, hipóteses e limitações rastreáveis, sem antecipar conclusões sobre viabilidade ou prioridade.
No exemplo da Ferrovia Hidro-Oceânica, a FAP já pode registrar a identidade, as relações sistêmicas, as hipóteses e as lacunas. As informações atuais ainda não permitem concluir sobre efeitos que possam ser atribuídos ao projeto depois de descontar transferências, deslocamentos e sobreposições, nem sobre viabilidade socioeconômica ou posição diante das alternativas.
O preenchimento incompleto não desqualifica o projeto. Ele torna explícito o trabalho necessário para que a avaliação possa avançar.

## Slide 60
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
04
Programas de Estado
Os Programas de Estado organizam projetos e ações que respondem, em conjunto, a problemas públicos amplos. Um projeto pode contribuir para mais de um programa porque o mesmo ativo pode produzir resultados distintos, mas preserva uma única identidade cadastral e uma única FAP.
PLI-SP 2050
61

## Slide 61
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Conceitos
PLI-SP 2050
62
Tema
No PLI, um tema representa um problema típico identificado pelas escutas e análises. Ele descreve uma necessidade pública e pode admitir mais de uma solução.
Projeto
Um projeto é uma ação física, operacional, financeira ou jurídico-institucional que procura resolver ou mitigar um problema registrado em um tema.
Programa
Um programa combina projetos e ações que, em conjunto, enfrentam vários temas relacionados. Ele funciona como plano de governo e não como novo nome para um tema.
Critérios PLI
Os Critérios PLI traduzem os objetivos do Estado em métricas quantitativas e qualitativas que o D17 utilizará para comparar soluções dentro dos programas.
No Produto D17, os projetos serão comparados dentro de seus respectivos programas, e a priorização resultante orientará carteiras de curto, médio e longo prazo.

## Slide 62
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Vínculos programáticos
PLI-SP 2050
63
Os vínculos mostram qual função pública cada projeto desempenha. Eles não criam cópias da iniciativa e não autorizam a duplicação de custos ou benefícios.
Programa-âncora
O programa-âncora representa a função pública principal que a equipe propõe para o projeto e funciona como referência central para sua comparação no D17.
Vínculo secundário
Um vínculo secundário registra outra contribuição relevante do mesmo projeto, sem gerar nova FAP e sem duplicar seus custos ou benefícios.
Programa finalístico
Um programa finalístico reúne intervenções que produzem resultados diretamente percebidos pelos usuários, pelo sistema produtivo ou pelos territórios.
Programa habilitador
Um programa habilitador reúne capacidades, salvaguardas, regras e instrumentos transversais necessários para que os projetos finalísticos possam ser implantados e operados.
Carteira
A carteira corresponde ao conjunto de projetos e ações priorizados dentro de um programa, com dependências, sequência de implementação e horizontes definidos.
Cada projeto mantém um único identificador e uma única FAP, mesmo quando participa de diferentes programas.

## Slide 63
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Formação dos programas
PLI-SP 2050
64
Os programas não reproduzem a lista de temas. Eles reorganizam projetos originados em problemas diferentes quando as soluções contribuem para uma mesma finalidade de política pública.
1
Identificar os problemas
As escutas e as análises do PLI transformaram necessidades, riscos, gargalos e oportunidades em 33 temas, sem determinar previamente uma solução única.
2
Organizar as respostas
O D11 vinculou projetos e ações aos temas. As soluções diferem quanto à função, à escala, à maturidade e à dependência de outras intervenções.
3
Reconhecer os mecanismos
O D14 examina a função de cada projeto e agrupa soluções que contribuem para o mesmo problema público amplo, mesmo quando nasceram em temas distintos.
• O programa-âncora é proposto para cada projeto a partir de sua função principal e não decorre automaticamente do tema em que ele surgiu.
• Intermodalidade, descarbonização, emprego, redução das desigualdades e desenvolvimento regional permanecem critérios transversais de avaliação.
Programas são estruturas de decisão construídas a partir das funções dos projetos e podem ser revistas quando novas evidências surgirem.

## Slide 64
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Estrutura programática revisável
PLI-SP 2050
65
A primeira versão da arquitetura organiza a carteira em programas voltados a resultados públicos e em programas que criam condições de implantação. Essa estrutura será testada durante o preenchimento das FAPs.
4
Organizar os programas
A arquitetura inicial reúne nove programas finalísticos, orientados aos resultados de política pública, e cinco programas habilitadores, voltados às condições de implantação e operação.
5
Acrescentar custos e benefícios
O D15 estimará os custos e o D16 calculará os resultados socioeconômicos com base no mesmo objeto e no mesmo cenário de referência descritos na FAP.
6
Formar as carteiras
O D17 comparará soluções que cumprem funções semelhantes ou complementares e organizará uma sequência de implementação para cada programa.
Se as FAPs revelarem redundâncias, lacunas ou novas relações, a equipe poderá fundir, subdividir ou redefinir programas sem alterar o identificador e a história cadastral dos projetos.
A arquitetura programática é uma hipótese de organização da carteira que será validada projeto a projeto.

## Slide 65
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Arquitetura inicial
PLI-SP 2050
66
Os nove programas finalísticos representam os resultados públicos que a carteira procura produzir. Os cinco habilitadores organizam condições que atravessam vários projetos.
9 programas finalísticos
5 programas habilitadores
• P01 · Eficiência do comércio exterior e sistema portuário paulista.
• P02 · Desafogamento e redundância dos acessos à Macrometrópole Paulista.
• P03 · Eficiência logística do interior e corredores produtivos.
• P04 · Conectividade interregional de passageiros e acesso a serviços.
• P05 · Mobilidade de alta capacidade e estruturação de eixos sobre trilhos.
• P06 · Acessibilidade rural e capilaridade territorial.
• P07 · Segurança viária e proteção à vida.
• P08 · Gestão segura e previsível de cargas críticas, perigosas e especiais.
• P09 · Infraestrutura e logística energética.
• H01 · Resiliência climática e continuidade operacional.
• H02 · Inteligência logística, dados e operação digital.
• H03 · Ordenamento territorial, ambiental e inserção urbana.
• H04 · Governança, regulação e capacidade de entrega.
• H05 · Financiamento, incentivos e contratação inovadora.
• Os habilitadores não competem com os programas finalísticos. Eles criam condições para que seus projetos funcionem e sejam implementáveis.
A arquitetura será testada projeto a projeto e poderá ser refinada durante a consolidação das FAPs.

## Slide 66
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Verificação da cobertura dos temas
PLI-SP 2050
67
A arquitetura programática somente será considerada consistente quando todos os temas e todos os projetos mantidos pelo D11 puderem ser rastreados até pelo menos um programa ou até uma justificativa explícita de tratamento.
Matriz tema–projeto
A base em Excel registrará, para cada um dos 33 temas, quais projetos ou ações procuram responder ao problema originalmente identificado.
Matriz projeto–programa
Para cada projeto, a base indicará um programa-âncora e, quando houver contribuição demonstrável, os vínculos secundários com outros programas.
Sobreposições
A presença do mesmo projeto em mais de um programa permanecerá visível, mas não criará uma nova FAP nem permitirá duplicar custos ou benefícios.
Lacunas
Se um tema permanecer sem resposta programática, a equipe registrará a lacuna e verificará se o problema exige novo projeto, nova ação ou revisão da arquitetura.
Controle
A matriz completa acompanhará a base do D14 e permitirá revisar a cobertura sempre que um projeto for incluído, excluído, combinado ou redesenhado.
Os slides seguintes apresentam os programas e exemplos representativos; a matriz em Excel manterá a verificação exaustiva de cobertura.

## Slide 67
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P01 · Eficiência do comércio exterior e sistema portuário paulista
PLI-SP 2050
68
PROPÓSITO
Problema público
O P01 organiza as respostas destinadas a reduzir limitações de capacidade, acesso e confiabilidade que condicionam as exportações, as importações e o funcionamento do sistema portuário paulista.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
O programa combina intervenções nos portos com acessos rodoviários e ferroviários, canais de navegação, áreas de apoio e alternativas de expansão ou descentralização portuária. As soluções precisam ser avaliadas como sistemas, porque a capacidade do porto depende da capacidade de suas conexões.
• A 3ª Pista da Imigrantes e os acessos à Margem Direita do Porto de Santos tratam gargalos rodoviários de chegada ao principal complexo portuário.
• A Ferrovia Linha Verde e a ligação Guararema–São Sebastião representam alternativas para diversificar o acesso ferroviário aos portos.
• O arrendamento da área SSB01 no Porto de São Sebastião, o Novo Porto no Litoral Sul e a concessão do Canal de Santos ampliam ou reorganizam capacidades portuárias e aquaviárias.
Um projeto do P01 também pode integrar o P02 quando melhora os acessos à Macrometrópole ou o P03 quando conecta regiões produtoras do interior aos portos.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 68
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P02 · Desafogamento e redundância dos acessos à Macrometrópole Paulista
PLI-SP 2050
69
PROPÓSITO
Problema público
A Macrometrópole Paulista corresponde ao sistema urbano e econômico ampliado formado pela Região Metropolitana de São Paulo e pelos principais espaços metropolitanos articulados a ela. O P02 enfrenta a concentração de fluxos e a insuficiência de rotas alternativas em suas entradas, saídas e travessias.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
O programa reúne novas ligações rodoviárias, variantes do Rodoanel, extensões de corredores, marginais, dispositivos e soluções ferroviárias de contorno. Cada alternativa deve ser relacionada ao gargalo que pretende aliviar e comparada com soluções que exercem a mesma função.
• O novo traçado Rodoanel–BR-116 e as ligações Embu das Artes–Cotia e SP-270–Marginal Pinheiros criam ou reorganizam rotas de acesso à região metropolitana.
• A extensão da SP-354 até Itapevi e a alternativa para o Rodoanel Oeste oferecem possibilidades adicionais de distribuição dos fluxos rodoviários.
• O Ferroanel Norte da Região Metropolitana de São Paulo representa uma solução ferroviária destinada a separar parte dos fluxos de passagem da rede urbana.
Uma intervenção também pode participar do P01 quando atende fluxos portuários e do P07 quando demonstra um mecanismo específico de redução de acidentes.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 69
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P03 · Eficiência logística do interior e corredores produtivos
PLI-SP 2050
70
PROPÓSITO
Problema público
O P03 organiza soluções para reduzir ineficiências nos corredores produtivos do interior e melhorar a articulação entre rodovias, ferrovias, hidrovia e terminais.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
A carteira pode reunir corredores rodoviários e ferroviários, intervenções na Hidrovia Tietê–Paraná, terminais intermodais, ferrovias regionais de curta distância e sistemas de controle. Quando houver dependência funcional, a análise deverá considerar o pacote completo e a contribuição de cada componente.
• A Ferrovia Hidro-Oceânica e a ligação Araçatuba–Bauru representam alternativas ferroviárias associadas a corredores de longa distância e à hidrovia.
• As intervenções na Hidrovia Tietê–Paraná e o Terminal de Pederneiras tratam a navegação, o transbordo e a integração com outros modos de transporte.
• A recuperação da Malha Oeste e a ligação Castello Branco–Marília reforçam eixos produtivos existentes no interior do Estado.
Projetos do P03 podem integrar o P01 quando conectam o interior aos portos e o P08 quando transportam cargas que exigem regras ou condições especiais.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 70
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P04 · Conectividade interregional de passageiros e acesso a serviços
PLI-SP 2050
71
PROPÓSITO
Problema público
O P04 reúne soluções destinadas a ampliar a conectividade de passageiros entre regiões, centros urbanos e polos de serviços do Estado.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
O programa pode combinar trens intercidades, ramais ferroviários regionais, travessias, serviços aeroviários e outras soluções de transporte interregional. A tecnologia deve decorrer da função da ligação e da demanda atendida, e não apenas do modo previamente associado ao projeto.
• Os quatro eixos do Trem Intercidades conectam regiões e centros urbanos por serviços ferroviários de passageiros.
• A ligação Campinas–São José dos Campos propõe uma conexão ferroviária regional que ainda precisa ser delimitada e avaliada.
• A concessão das Travessias, o Programa de Exploração Aeroviária e o Aeroporto de Olímpia representam soluções aquaviárias e aeroviárias para conexões regionais específicas. Embora integrem o mesmo programa, atendem mercados distintos e não devem ser tratados como alternativas diretamente concorrentes.
Os eixos ferroviários também podem integrar o P05 quando estruturam deslocamentos metropolitanos ou corredores de alta capacidade.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 71
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P05 · Mobilidade de alta capacidade e estruturação de eixos sobre trilhos
PLI-SP 2050
72
PROPÓSITO
Problema público
O P05 organiza intervenções voltadas à mobilidade de alta capacidade e à estruturação de eixos urbanos e metropolitanos sobre trilhos.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
A carteira reúne veículos leves sobre trilhos, expansões do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, projetos do Plano Integrado de Transportes Urbanos e componentes do Trem Intercidades que também exerçam função metropolitana. Cada intervenção conserva uma única FAP.
• Os projetos de veículos leves sobre trilhos da Baixada Santista, de Campinas e de Sorocaba estruturam ligações urbanas ou regionais de maior capacidade.
• Os eixos do Trem Intercidades podem participar deste programa quando organizam também deslocamentos metropolitanos.
• As expansões previstas no Plano Integrado de Transportes Urbanos reúnem novas ligações e ampliações de redes sobre trilhos.
A sobreposição com o P04 é legítima quando o mesmo eixo atende à conectividade entre regiões e à mobilidade metropolitana, desde que cada função seja descrita separadamente.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 72
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P06 · Acessibilidade rural e capilaridade territorial
PLI-SP 2050
73
PROPÓSITO
Problema público
O P06 enfrenta a dificuldade de acesso de áreas rurais, comunidades isoladas e territórios de menor densidade à rede principal de transportes e aos serviços que dela dependem.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
O programa reúne a transferência da gestão de trechos municipais para o Estado, denominada estadualização, além de pontes, estradas rurais, ligações entre municípios e requalificações de corredores em áreas de baixa densidade. A avaliação deve registrar o território beneficiado e a função de acesso desempenhada por cada intervenção.
• O Programa de Estadualização de Rodovias Municipais e o Programa de Logística Rural organizam conjuntos de intervenções voltados à capilaridade da rede.
• As ligações Eldorado–Capão Bonito, Iguape–Jacupiranga e Sete Barras–Iporanga procuram melhorar conexões territoriais no sul do Estado.
• A intervenção na SP-165 busca atender comunidades quilombolas lindeiras e exige análise específica de acesso, território e segurança.
Um projeto também pode receber vínculo com o P07, Segurança viária e proteção à vida, quando houver evidência de redução de acidentes, e com H01, Resiliência climática, ou H03, Ordenamento territorial, quando depender dessas condições.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 73
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P07 · Segurança viária e proteção à vida
PLI-SP 2050
74
PROPÓSITO
Problema público
O P07 organiza ações cujo resultado principal é reduzir a frequência ou a gravidade dos acidentes e, consequentemente, proteger a vida nas rodovias.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
A carteira pode combinar dispositivos de segurança, correções localizadas, contornos, requalificações e componentes do Programa de Modernização Rodoviária. Para cada projeto, a FAP deve explicar como a intervenção modifica a exposição ao risco ou reduz conflitos de tráfego.
• Os dispositivos em rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo representam intervenções diretamente voltadas à segurança operacional.
• O Contorno de Mogi das Cruzes e as vias marginais em Campinas podem reduzir conflitos quando separam fluxos com funções diferentes.
• A duplicação da Marechal Rondon e outras obras de capacidade somente integrarão o programa se a FAP demonstrar um mecanismo específico de redução de acidentes.
Projetos do P02 ou do P06 podem participar do P07 quando sua concepção produz um efeito de segurança demonstrável, sem que todo aumento de capacidade seja automaticamente classificado como segurança.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 74
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P08 · Gestão segura e previsível de cargas críticas, perigosas e especiais
PLI-SP 2050
75
PROPÓSITO
Problema público
O P08 trata do transporte de cargas cujas dimensões, características ou riscos exigem rotas, regras e condições operacionais específicas.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
O programa reúne rotas para cargas especiais, sistemas inteligentes e centros de controle, harmonização de normas, autorização de acessos e futuras adequações de pontes, viadutos, túneis e corredores. Parte da carteira física ainda precisa ser detalhada.
• O Programa de Rotas para Cargas Especiais organiza os corredores utilizados por cargas indivisíveis ou de dimensões fora do padrão.
• O sistema inteligente de transportes e o centro de controle concentrador permitem monitorar e coordenar operações especiais.
• A harmonização das normas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, além da regulamentação dos acessos rodoviários, procura reduzir incompatibilidades institucionais.
Os projetos podem integrar o P09 quando se referem a combustíveis e energia, o P01 quando utilizam o sistema portuário, o H02 quando dependem de inteligência logística e operação digital e o H04 quando exigem governança ou regulação específica.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 75
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
P09 · Infraestrutura e logística energética
PLI-SP 2050
76
PROPÓSITO
Problema público
O P09 organiza a infraestrutura necessária ao transporte, à conexão e ao apoio logístico dos fluxos de energia e combustíveis.
Como o programa organiza a resposta
Projetos representativos
A carteira pode combinar gasodutos, dutovias de etanol e de combustível sustentável de aviação, ligações marítimas, bases de apoio, berços de embarque e instrumentos para uso de faixas de domínio. A FAP deve indicar a função de cada componente e suas dependências regulatórias.
• O Gasoduto Subida da Serra, destinado à Empresa Metropolitana de Águas e Energia, e a dutovia de etanol associada ao Gasoduto Caraguatatuba–Taubaté e aos berços de embarque conectam produção, transporte e instalações de destino.
• A ligação Paulínia–Viracopos propõe transportar combustível sustentável de aviação até o aeroporto por infraestrutura dedicada.
• As novas ligações marítimas do sistema de escoamento de gás denominado Rota 1, a extensão da rede dutoviária operada pela Logum até Jataí e a expansão do Gasoduto Bolívia–Brasil até Vaca Muerta representam ampliações de redes energéticas em escalas diferentes.
Projetos do P09 também podem pertencer ao P08 quando envolvem cargas perigosas ou sensíveis e ao P01 quando servem às exportações ou às instalações portuárias.
Os exemplos ilustram a composição inicial do programa e não representam uma lista exaustiva nem uma ordem de prioridade.

## Slide 76
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
H01 e H02 · Continuidade e inteligência
PLI-SP 2050
77
Os programas habilitadores não concorrem com os programas finalísticos. Eles organizam capacidades e salvaguardas necessárias para que projetos de diferentes áreas possam operar com coerência.
H01 · Resiliência climática e continuidade operacional
H02 · Inteligência logística, dados e operação digital
O H01 enfrenta o risco de interrupção ou perda de desempenho das redes diante de eventos climáticos e condições críticas do território. Ele reúne monitoramento, adaptação, redundância e ajustes de engenharia. A ação A7.3 corresponde ao monitoramento do risco das mudanças climáticas no setor de transportes e funciona como referência transversal.
O H02 responde à necessidade de produzir e compartilhar informações operacionais que coordenem redes e apoiem decisões em tempo real. A ação A7.2 reúne medidas operacionais baseadas em sistemas inteligentes de transportes e em um centro de controle concentrador; o Centro de Controle Operacional da hidrovia é outro exemplo.
Os dois habilitadores acompanham projetos finalísticos porque continuidade e informação são condições de desempenho do sistema, e não funções logísticas isoladas.

## Slide 77
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
H03 · Ordenamento territorial, ambiental e inserção urbana
PLI-SP 2050
78
O H03 trata dos conflitos e condicionantes que surgem quando projetos de transporte se inserem em áreas urbanas, ambientais ou produtivas com usos já estabelecidos.
FUNÇÃO
Compatibilizar projeto e território
O programa organiza instrumentos que permitem ajustar o projeto às condições ambientais, urbanas e fundiárias de seu território, reduzindo conflitos e antecipando requisitos de licenciamento e articulação municipal.
MEIOS
Planejamento e coordenação
O Zoneamento Ecológico-Econômico, a Avaliação Ambiental Estratégica, a articulação com municípios e a organização de polos logísticos fornecem referências para avaliar traçados, localizações e alternativas.
APLICAÇÃO
Projetos que exigem inserção cuidadosa
O Novo Porto no Litoral Sul, a Área de Apoio Logístico em Caraguatatuba e as intervenções urbanas de contorno exemplificam casos em que a viabilidade depende da compatibilidade territorial.
O H03 acompanha projetos físicos porque sua viabilidade depende do território em que serão implantados e dos efeitos que poderão produzir sobre esse território.

## Slide 78
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
H04 e H05 · Governança e financiamento
PLI-SP 2050
79
A definição técnica de uma solução não garante sua implementação. Os habilitadores H04 e H05 organizam, respectivamente, as regras e os instrumentos que permitem entregar e sustentar os projetos.
H04 · Governança, regulação e capacidade de entrega
H05 · Financiamento, incentivos e contratação inovadora
O H04 enfrenta lacunas de coordenação, competência e regulação que podem impedir ou atrasar projetos. Ele prevê instituir ou fortalecer a governança permanente do PLI, harmonizar as normas do Departamento de Estradas de Rodagem e da agência estadual reguladora dos transportes, aprimorar a legislação ferroviária regional e definir regras para portos, hidrovias e acessos.
O H05 organiza os instrumentos necessários para converter projetos definidos em empreendimentos financiáveis e contratáveis. Ele reúne incentivos, fundos, concessões, parcerias público-privadas e incorporação de tecnologia às licitações. A concessão das Travessias, os aeroportos e o Canal de Santos são aplicações possíveis.
Esses habilitadores podem vincular-se a qualquer programa finalístico, porque regras claras, instituições capazes e soluções financeiras adequadas são condições comuns de entrega.

## Slide 79
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Sobreposições legítimas
PLI-SP 2050
80
A presença de um projeto em mais de um programa registra resultados públicos distintos produzidos pelo mesmo ativo. A base mantém uma única FAP e explica a função desempenhada em cada vínculo.
A2.3.6 · Hidro-Oceânica
A ferrovia pode ter o P01 como programa-âncora por sua função potencial no comércio exterior e o P03 como vínculo secundário por sua contribuição aos corredores produtivos do interior.
A2.6.1–A2.6.4 · Trem Intercidades
Os eixos do Trem Intercidades integram o P04 quando conectam regiões e também podem integrar o P05 quando estruturam eixos metropolitanos de alta capacidade.
A4.8 · Novo Porto
O Novo Porto no Litoral Sul pertence ao P01 por sua função portuária e pode relacionar-se ao P03 pelas conexões com o interior. Os vínculos com resiliência climática, ordenamento territorial, governança ou financiamento somente serão registrados quando a FAP demonstrar essas condições.
Os programas habilitadores somente devem ser associados quando a FAP demonstrar as condições climáticas, territoriais, institucionais ou financeiras correspondentes.

## Slide 80
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Regras para sobreposições
PLI-SP 2050
81
O vínculo secundário precisa corresponder a uma contribuição demonstrável. Uma afinidade genérica com o objetivo do programa não basta para criar a relação.
A1.2.40 · SP-165
A intervenção integra o P06 por sua função de capilaridade e atendimento territorial. Ela somente recebe vínculo com o P07 se a FAP demonstrar um mecanismo específico de redução de acidentes.
A7.2 · Inteligência e controle
Os sistemas inteligentes de transportes e o centro de controle concentrador têm o H02 como vínculo central. Conforme a rede atendida, a solução pode apoiar P08, P01 ou P03 sem novo cadastro.
Contagem
A base conta cada projeto uma única vez pelo seu identificador e utiliza uma tabela de vínculos para registrar suas diferentes funções programáticas.
Custos e benefícios
Os Produtos D15 e D16 calculam custos e benefícios para o objeto único da FAP. O D17 pode interpretar o projeto em vários programas, mas não repete esses valores na carteira consolidada.
A vinculação é muitos-para-muitos, mas a identidade, os custos e os benefícios do projeto permanecem únicos.

## Slide 81
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Da FAP à avaliação
PLI-SP 2050
82
A passagem para os Produtos D15 e D16 preserva o mesmo objeto de análise, o mesmo identificador e o mesmo cenário de referência definidos na FAP.
1
Manter uma FAP única
Cada projeto conserva um registro mestre que reúne sua identidade, suas evidências, suas relações, suas incertezas e suas lacunas.
2
Registrar os vínculos
O D14 propõe um programa-âncora e vínculos secundários, explicando qual função o projeto desempenha em cada relação.
3
Acrescentar a avaliação
O D15 adiciona CAPEX e OPEX, enquanto o D16 calcula resultados socioeconômicos a partir do mesmo objeto e do mesmo contrafactual.
Projetos que participam de vários programas podem receber leituras diferentes, mas seus custos e benefícios permanecem associados a uma única FAP.

## Slide 82
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Da avaliação à carteira
PLI-SP 2050
83
Depois que custos e resultados socioeconômicos estiverem disponíveis, o D17 compara soluções que respondem à mesma função programática e organiza sua implantação no tempo.
4
Priorizar no programa
O D17 aplica os critérios e os pesos definidos pelo Governo ao contexto de cada programa e compara soluções concorrentes ou complementares.
5
Formar a carteira
A priorização é convertida em uma carteira de curto, médio e longo prazo que considera dependências, complementaridades e sequência de implantação.
• Alternativas concorrentes serão comparadas dentro da mesma função programática, e não em uma lista única que misture objetivos públicos distintos.
• Quando vários componentes forem indispensáveis, o D16 poderá avaliar o pacote e também estimar a contribuição incremental de cada parte.
O resultado esperado consiste em formar programas robustos, e não apenas uma lista ordenada de projetos isolados.

## Slide 83
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
05
Atividades em andamento
O método já está estruturado. O esforço passa agora para a aplicação projeto a projeto, para a consolidação das bases e para a validação das interfaces entre as equipes.
PLI-SP 2050
84

## Slide 84
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Frentes de trabalho
PLI-SP 2050
85
A
Integração D12 e D13
A equipe acompanha a definição da rede, dos cenários e dos pacotes simulados. Em seguida, vincula cada indicador e cada gargalo ao projeto e ao horizonte corretos na FAP.
B
Territorialidade
Quando o projeto possui representação espacial e essa dimensão é aplicável, a equipe posiciona seu traçado ou sua localização sobre camadas ambientais, climáticas, econômicas, sociais, urbanas e institucionais para identificar restrições, exposições e territórios beneficiários.
C
Bases analíticas
A equipe organiza fatores de emissão, indicadores socioeconômicos, referências causais e critérios de qualidade da evidência. Também mantém as relações entre projetos e as diligências ainda abertas.
D
FAP e programas
A equipe concilia cadastros e preenche as fichas à medida que os insumos se estabilizam. Em paralelo, revisa os vínculos programáticos e prepara as bases para D15, D16 e D17.
As frentes avançam em paralelo, com controle de versões e encerramento gradual dos campos à medida que os insumos produzidos pelas outras equipes se estabilizam.

## Slide 85
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Produção dos insumos de rede
PLI-SP 2050
86
O trabalho conjunto entre D12, D13 e D14 assegura que cada resultado permaneça associado ao cenário, ao pacote de projetos e ao horizonte que realmente o produziram.
Temas simulados
As equipes acompanham todos os temas marcados como simuláveis na relação oficial Tema x Ação. A versão e a data dessa relação permanecem registradas para que mudanças na lista não alterem silenciosamente o escopo.
Pacotes coerentes
Para cada tema, a equipe forma pacotes que representam decisões plausíveis e exclui combinações matematicamente possíveis sem significado operacional ou decisório.
Relações
Os projetos são classificados como exclusivos, necessários, concorrentes, complementares ou compartilhados, porque cada relação exige tratamento diferente na simulação e na FAP. A lâmina seguinte define essas categorias.
Horizonte
O horizonte de entrada de cada projeto considera o momento em que o estrangulamento surge e pode antecedê-lo quando a implantação preventiva evitar que a restrição se torne crítica.
Referência comum
Todas as comparações incrementais utilizam o mesmo cenário sem o projeto, para que as diferenças possam ser atribuídas às alternativas testadas.
A coordenação cotidiana reduz o risco de interpretar um indicador fora do pacote, do cenário ou do horizonte correto.

## Slide 86
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Relações entre projetos
PLI-SP 2050
87
As categorias abaixo descrevem como os projetos devem ser combinados ou separados nos cenários. Elas não representam mérito, prioridade ou grau de maturidade.
Exclusivo
O tema possui uma única ação estruturante e, para a decisão analisada, o tema e o projeto correspondem ao mesmo objeto.
Necessário
O projeto é um componente indispensável para que outra intervenção ou o pacote completo funcione; sua ausência altera a configuração e o efeito esperado.
Concorrente
Dois ou mais projetos oferecem respostas alternativas para a mesma função. O cenário seleciona uma alternativa ou outra, salvo quando a equipe justificar uma implantação combinada em horizontes diferentes.
Complementar
Os projetos podem coexistir e o desempenho conjunto pode superar ou condicionar os efeitos isolados. A simulação registra o pacote e, quando possível, a contribuição incremental de cada componente.
Compartilhado
O mesmo projeto atende a mais de um tema ou pacote. Ele mantém uma única identidade e uma única FAP, enquanto suas diferentes funções permanecem registradas nas relações.
“Não simulável” não é uma relação entre projetos. É uma rota metodológica aplicada quando a natureza ou a escala da iniciativa não permite representação confiável no modelo.

## Slide 87
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Registro dos resultados de rede
PLI-SP 2050
88
Para os projetos efetivamente simulados, a FAP não recebe apenas um valor final. Ela preserva as condições que produziram cada resultado e explica como o indicador deve ser interpretado pelos produtos seguintes.
Identificação
A ficha registra o cenário, o horizonte, a unidade de medida, a versão do modelo e a data de produção de cada resultado.
Composição
Quando a simulação representa um pacote, a FAP identifica todos os projetos que o compõem e não atribui automaticamente o efeito total a cada componente.
Variação incremental
A base apresenta os valores com e sem o projeto e calcula a diferença entre eles no mesmo horizonte e sob a mesma demanda.
Diagnóstico
O registro distingue gargalos resolvidos, transferidos para outro trecho, criados pela intervenção ou ainda remanescentes após sua implantação.
Limitações
As premissas críticas, o grau de confiança e a necessidade de novos testes permanecem explícitos, assim como a justificativa quando o projeto não for simulado.
A rastreabilidade permite que D15, D16 e D17 utilizem o resultado sem perder as condições e as limitações da simulação.

## Slide 88
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Dados territoriais
PLI-SP 2050
89
Para os projetos com representação espacial e quando essa dimensão for aplicável, a base territorial utiliza uma geometria georreferenciada vinculada ao identificador da FAP e cruza sua localização com informações ambientais, climáticas, econômicas, sociais e operacionais.
Projetos
A equipe carrega traçados, terminais e localizações para que todas as demais camadas possam ser relacionadas ao mesmo identificador da FAP.
Território e serviços
Limites municipais, divisões regionais, rede urbana e equipamentos públicos permitem identificar áreas atravessadas, atendidas ou potencialmente beneficiadas.
Ambiente e uso do solo
Unidades de conservação, mananciais, territórios tradicionais e uso do solo revelam restrições ambientais e conflitos potenciais.
Economia e sociedade
Dados de renda, produção, emprego, estrutura setorial e vulnerabilidade social descrevem o contexto das áreas afetadas.
Risco e operação
Mapas de incêndio, inundação, deslizamento, erosão, calor, exposição costeira e acidentes indicam ameaças que podem exigir adaptação ou ação de segurança.
As camadas mostram onde a equipe deve investigar uma relação. Elas não demonstram, sozinhas, que o projeto produzirá um impacto.

## Slide 89
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Interpretação dos mapas
PLI-SP 2050
90
A mesma sobreposição espacial pode representar uma restrição legal, uma exposição potencial, uma área beneficiária ou apenas proximidade sem efeito relevante. A FAP precisa distinguir essas situações.
Identidade
Cada geometria utiliza o mesmo identificador do projeto registrado na FAP, para impedir que mapas e análises se refiram a versões diferentes.
Metadados
A base informa o sistema de coordenadas geográficas, a data, a escala, a entidade responsável e as limitações de cada camada.
Tipo de relação
A análise distingue interseção direta, simples proximidade, área efetivamente afetada e território potencialmente beneficiado.
Disponibilidade
Quando a geometria aplicável ainda não estiver disponível, a FAP registra N/D, ou não disponível, e evita conclusões locais. Quando a dimensão territorial for incompatível com a natureza da ação, registra N/A, ou não aplicável, com justificativa.
Validação temática
Um especialista revisa o cruzamento antes que a equipe o apresente como restrição, risco, benefício ou impacto do projeto.
A interpretação territorial exige mecanismo causal, escala apropriada e validação técnica, além da simples coincidência entre duas geometrias.

## Slide 90
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Bases ambientais e socioeconômicas
PLI-SP 2050
91
Método macroeconômico
O arcabouço já define como relacionar a intervenção aos efeitos diretos e indiretos, como testar a adicionalidade e como evitar dupla contagem.
Bibliografia
A equipe organizou referências para análises econômicas, empresariais, trabalhistas, sociais, territoriais, ambientais, climáticas e de métodos de avaliação.
Emissões
Já existe um protótipo de cálculo para ônibus sujeitos aos padrões Euro 5 e Euro 6 de controle de emissões veiculares e para ônibus elétricos. As curvas futuras dos demais modos ainda precisam ser desenvolvidas.
Aplicação por projeto
A aplicação depende da consolidação da carteira, da disponibilidade dos traçados, dos resultados da rede e da definição de um cenário de referência comum.
Operacionalização
O dicionário de dados, o livro-razão de impactos, as classes de qualidade da evidência e o protocolo de validação ainda estão sendo formalizados para uso uniforme.
O arcabouço conceitual está definido, enquanto sua operacionalização e parte das bases permanecem em construção. A aplicação será calibrada projeto a projeto.

## Slide 91
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Encadeamento em semanas
PLI-SP 2050
92
Este cronograma utiliza semanas relativas. A semana S1 começa quando a carteira inicial e as regras de registro forem validadas; as demais frentes avançam quando o modelo de rede e as geometrias alcançam estabilidade suficiente. As cores apenas distinguem as frentes e não indicam situação ou prioridade.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Conciliação cadastral e objeto
Interface D12/D13
Geometrias e territorialidade
Emissões e bases socioeconômicas
Preenchimento e revisão das FAPs
Consolidação dos programas e interfaces D15–D17
Como os insumos não amadurecem ao mesmo tempo, algumas FAPs poderão ser concluídas antes de outras sem alterar as dependências metodológicas representadas no gráfico.

## Slide 92
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Papéis na validação
PLI-SP 2050
93
A qualidade da FAP depende de responsabilidades explícitas. Cada grupo valida uma dimensão específica e registra sua decisão ou sua solicitação de complementação.
1
Responsável pela FAP
Uma pessoa ou equipe controla as versões, reúne as contribuições e mantém a lista de pendências, solicitações de informação e entregas destinadas às demais equipes.
2
Especialista do modal
O especialista verifica se o escopo, a função logística, os indicadores e as relações técnicas foram interpretados corretamente.
3
Equipes transversais
As equipes revisam os campos territoriais, ambientais, climáticos, econômicos, sociais e institucionais aplicáveis ao projeto.
A validação distribuída evita que uma única equipe confirme informações que pertencem a especialidades diferentes.

## Slide 93
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Fechamento e controle de mudanças
PLI-SP 2050
94
A FAP somente pode ser considerada encerrada depois que as equipes verificam sua suficiência para os produtos seguintes e registram como tratarão as pendências remanescentes.
Produtos seguintes
As equipes dos Produtos D15, D16 e D17 verificam se a ficha fornece dados suficientes para seus cálculos e devolvem pedidos de complementação quando necessário.
Validação governamental
A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística valida os enquadramentos, define prioridades de aprofundamento e aprova a arquitetura programática.
Alteração de escopo
Toda alteração material de escopo, configuração ou hipótese operacional cria uma nova versão da FAP e preserva a descrição e os resultados associados à configuração anterior.
Divergência
Quando as fontes divergem, a ficha preserva as versões conflitantes até que uma decisão formal indique qual informação deverá prevalecer.
Critério de encerramento
A ficha pode ser encerrada com lacunas documentadas quando cada lacuna possui responsável, encaminhamento e efeito sobre os produtos seguintes claramente registrados. Ausências sem tratamento impedem o encerramento.
A governança protege a consistência da base e permite atualizar a carteira sem perder o histórico das decisões.

## Slide 94
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NOTA TÉCNICA · PRODUTO D14
Resultado esperado
PLI-SP 2050
95
Ao final do D14, cada projeto ou ação mantido na carteira após a triagem preliminar do D11 deverá possuir uma identidade estável, uma FAP compatível com sua natureza e uma posição explícita na arquitetura dos Programas de Estado.
1
Base pronta para custos
Quando o D14 estabilizar o escopo, os componentes, as fases, os riscos e as hipóteses operacionais, o D15 poderá estimar investimentos, custos de operação e desembolsos.
2
Base pronta para benefícios
O D16 combinará os efeitos técnicos e os beneficiários documentados no D14 com os custos fornecidos pelo D15. A partir de um cenário de referência comum, estimará benefícios socioeconômicos e explicitará as incertezas.
3
Base pronta para priorização
O D17 utilizará a FAP, as estimativas do D15 e os resultados do D16 para comparar soluções dentro de cada programa. A priorização não dependerá de uma nota global produzida pelo D14.
O D14 encerra a etapa de qualificação da carteira e cria uma referência única para as decisões posteriores.